ESTRUCTURA DE DATOS

Proyecto unificado: Sistema de préstamos de una biblioteca

Entregable 4 de 9

Registro de las tres iteraciones

Profesor: Eliseo Izquierdo

Materia: Estructura de datos

Modalidad: programa de consola en Python

Integrantes del equipo:

Integrante 1 · Integrante 2 · Integrante 3 · Integrante 4

Grupo: ________     Fecha de entrega: ________

# Índice

(Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él y elegir «Actualizar campo» en Word.)

# Registro de las tres iteraciones (adaptación escolar inspirada en Scrum)

## 3.1 Concepto

El desarrollo ágil trabaja con entregas frecuentes, colaboración con el usuario y adaptación a lo que se aprende durante el desarrollo. Busca obtener software funcional y mejorarlo con retroalimentación. Ser ágil no significa dejar de planear ni de documentar [3, 4].

Se usó una adaptación escolar inspirada en Scrum con tres iteraciones de una semana. Scrum es un marco de trabajo que organiza el desarrollo en sprints con planificación, seguimiento diario, revisión y retrospectiva [5]. Esta adaptación no es una implementación completa de Scrum: el equipo no tiene un Product Owner ni un Scrum Master formales; el bibliotecario hace las veces de usuario que prioriza y revisa.

Cada iteración repitió estos momentos:

| Momento | Aplicación al proyecto |
| --- | --- |
| Seleccionar y planear | Elegir las funciones prioritarias de la lista de pendientes y acordar cuándo están terminadas. |
| Analizar y modelar | Precisar reglas y actualizar los diagramas que cambian. |
| Construir y probar | Programar y comprobar las funciones elegidas. |
| Revisar con el usuario | Mostrar una versión que funciona y recibir comentarios. |
| Mejorar el proceso | Identificar dificultades del equipo y acordar ajustes. |

## 3.2 Lista priorizada de pendientes (backlog inicial)

| Prioridad | Elemento | Requerimiento | Iteración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar libros con código único | RF01 | 1 |
| 2 | Mostrar y buscar en el catálogo | RF02 | 1 |
| 3 | Eliminar libros disponibles | RF03 (versión inicial) | 1 |
| 4 | Registrar solicitudes de libros existentes | RF04 | 2 |
| 5 | Mostrar solicitudes pendientes | RF05 | 2 |
| 6 | Atender en orden de llegada y guardar el préstamo | RF06, RF07 | 2 |
| 7 | Deshacer el último préstamo | RF08 | 3 |
| 8 | Catálogo ordenado por título con burbuja | RF09 | 3 |
| 9 | Pruebas integradas y manual | Calidad | 3 |

Definición de terminado (acordada en la iteración 1): el código funciona desde el menú, tiene pruebas automáticas que pasan, los mensajes son comprensibles y los diagramas afectados están actualizados.

## 3.3 Iteración 1: Organizar el catálogo (semana 1)

Objetivo: registrar, buscar, mostrar y eliminar libros permitidos.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Clases Libro, NodoLibro y ListaLibros (agregar, buscar, eliminar, recorrer) | Integrante 3 | Terminada |
| Esqueleto de SistemaBiblioteca y Resultado | Integrante 3 | Terminada |
| Menú con opciones 1, 2, 3 y 9 y validación de opciones | Integrante 2 | Terminada |
| Diagrama de casos de uso y primera versión del diagrama de clases (paquete Catálogo) | Integrante 2 | Terminada |
| Pruebas P01-P03, P10-P14 | Integrante 4 | Terminada |

Resultado: versión 0.1. El bibliotecario registró y eliminó libros desde la consola.

Revisión con el usuario (comentarios del bibliotecario):

Escribió "l01" en minúsculas y el sistema lo aceptó como libro nuevo aunque ya existía "L01". Pidió que fueran el mismo código.

Pidió poder buscar un libro por código sin ver todo el catálogo.

Pidió que no se pueda eliminar un libro con solicitudes pendientes. Este es el cambio de requerimiento registrado (CR-01, sección 4). Como las solicitudes aún no existían, se agregó a la lista de pendientes para la iteración 2.

Retrospectiva (mejorar el proceso):

Dificultad: el código del menú y las reglas estaban mezclados y era difícil probarlos.

Ajuste: el sistema devuelve un Resultado con mensaje y el menú solo muestra; así las reglas se prueban sin teclado.

## 3.4 Iteración 2: Gestionar solicitudes (semana 2)

Objetivo: registrar solicitudes y atenderlas con una cola.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Normalizar códigos (comentario de la iteración 1) y búsqueda por código en la opción 2 | Integrante 3 | Terminada |
| Solicitud y ColaSolicitudes con deque | Integrante 3 | Terminada |
| registrar_solicitud() y atender_siguiente(); Prestamo y PilaPrestamos básicos para RF07 | Integrante 3 | Terminada |
| CR-01: eliminar_libro() revisa contiene_libro() en la cola | Integrante 3 | Terminada |
| Diagramas de actividades y de secuencia de "Atender siguiente solicitud"; actualizar clases | Integrante 2 | Terminada |
| Pruebas P04, P15-P20 | Integrante 4 | Terminada |

Resultado: versión 0.2. Ana fue atendida antes que Luis y el préstamo quedó en la pila.

Revisión con el usuario:

Preguntó qué pasa si un alumno pide un libro que ya está prestado. Se confirmó la regla R2/R3: la solicitud se acepta, no reserva y, al atenderla, se retira sin préstamo. Se agregó un aviso al registrarla.

Aprobó la consulta de solicitudes con la marca "<- frente".

Retrospectiva:

Dificultad: el diagrama de secuencia usaba nombres en camelCase (atenderSiguiente) y el código en snake_case.

Ajuste: los diagramas usan exactamente los nombres del código (atender_siguiente(), esta_vacia(), buscar(codigo)).

## 3.5 Iteración 3: Corregir y organizar (semana 3)

Objetivo: deshacer con una pila, ordenar por título e integrar pruebas.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| deshacer_prestamo() con desapilar() | Integrante 3 | Terminada |
| burbuja_por_titulo() sin sort() ni sorted(), sobre una copia | Integrante 3 | Terminada |
| Menú completo (opciones 1-9) y manejo de Ctrl+C / Ctrl+D | Integrante 2 | Terminada |
| Diagramas de componentes, despliegue y paquetes; leyenda del estereotipo | Integrante 2 | Terminada |
| Pruebas P05-P09, P21-P28 y script prueba_integrada.py | Integrante 4 | Terminada |
| Manual de usuario, tabla de trazabilidad y registro de cambios | Integrante 1 | Terminada |

Resultado: versión 1.0. Las 28 pruebas automáticas y las 15 verificaciones de la prueba integrada pasan.

Revisión con el usuario:

Notó que "Álgebra" quedaba después de "Zoología" porque la "Á" se comparaba como un carácter distinto. Se corrigió comparando sin acentos ni mayúsculas (regla R8, prueba P07).

Aprobó que deshacer no regrese la solicitud a la cola.

Retrospectiva:

Dificultad: mantener diagramas, código y pruebas al día en la misma semana.

Ajuste propuesto para futuras versiones: revisar la tabla de trazabilidad al cerrar cada tarea, no al final de la iteración.

# Registro del cambio de requerimiento

## 4.1 Solicitud de cambio CR-01

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Identificador | CR-01 |
| Fecha | Revisión de la iteración 1 |
| Solicitante | Bibliotecario |
| Descripción | Impedir la eliminación de libros que tengan solicitudes pendientes. |
| Motivo | Si se elimina un libro con solicitudes en la cola, al atenderlas el sistema buscaría un libro que ya no existe y el alumno perdería su turno sin explicación. |
| Requerimiento afectado | RF03: pasa de "eliminar libros disponibles" a "eliminar únicamente libros disponibles y sin solicitudes pendientes". |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Implementado y probado en la iteración 2 (versión 0.2) |

## 4.2 Impacto en el producto

| Elemento | Cambio realizado |
| --- | --- |
| Requerimientos | Se modificó RF03 y su criterio verificable. |
| Diseño (clases) | Se agregó ColaSolicitudes.contiene_libro(codigo). |
| Diseño (secuencia) | Se agregó la nota "Se supone que el libro existe…": el cambio garantiza esa suposición. |
| Código | SistemaBiblioteca.eliminar_libro() consulta la cola antes de desenlazar el nodo. |
| Pruebas | Nueva prueba P15 y verificación adicional en prueba_integrada.py. |

## 4.3 Cómo se gestionaría con cada enfoque

Enfoque tradicional (cascada). El cambio llega cuando los requerimientos ya están aprobados. Se registra una solicitud formal de cambio y se analiza su impacto en cada producto ya entregado: documento de requerimientos, diagramas de clases y secuencia, código y tabla de pruebas. Si se aprueba, se actualizan todos esos documentos en orden, se ajusta el cronograma y se vuelven a revisar las fases afectadas. Si la implementación ya terminó, el costo es mayor porque hay que regresar a fases cerradas.

Enfoque ágil (adaptación inspirada en Scrum). El cambio se agrega a la lista priorizada de pendientes. El equipo decide en la siguiente planificación cuándo atenderlo, sin comprometer el objetivo de la iteración en curso. En este proyecto se pidió en la revisión de la iteración 1 y se hizo en la iteración 2, junto con las solicitudes, porque depende de que la cola exista. Los diagramas y pruebas afectados se actualizaron en la misma iteración, según la definición de terminado.

# Fuentes de consulta

[1] IBM. Agile vs Waterfall. https://www.ibm.com/think/topics/agile-vs-waterfall

[2] IBM Developer. The Waterfall Methodology: Why You Should Use It. https://developer.ibm.com/articles/waterfall-model-advantages-disadvantages/

[3] Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

[4] Principios del Manifiesto Ágil. https://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html

[5] Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

[6] Object Management Group. UML 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML

[7] Object Management Group. Introduction to OMG Specifications. https://www.omg.org/gettingstarted/specintro.htm

[8] Object Management Group. Unified Modeling Language. https://www.omg.org/uml/