ESTRUCTURA DE DATOS

Proyecto unificado: Sistema de préstamos de una biblioteca

Entregable 9 de 9

Comparación de metodologías y demostración

Profesor: Eliseo Izquierdo

Materia: Estructura de datos

Modalidad: programa de consola en Python

Integrantes del equipo:

Integrante 1 · Integrante 2 · Integrante 3 · Integrante 4

Grupo: ________     Fecha de entrega: ________

# Índice

(Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él y elegir «Actualizar campo» en Word.)

# Comparación final de metodologías

Se construyó un solo programa. El plan en cascada (sección 2) sirvió para planear el proyecto completo y la construcción real se hizo en tres iteraciones (sección 3). Esta comparación resume lo observado.

| Aspecto | Enfoque tradicional (cascada) | Enfoque ágil (adaptación inspirada en Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Planeación | Todo el alcance se define al inicio (15 días, 5 fases). | Se planea por iteración a partir de una lista priorizada. |
| Primer contacto del bibliotecario con el programa | Fase 5 (días 14-15). | Fin de la semana 1 (versión 0.1). |
| Cambio CR-01 | Solicitud formal; se revisan requerimientos, diseño, código y pruebas ya aprobados. | Se agrega a la lista de pendientes y se resuelve en la iteración 2. |
| Errores de interpretación | Se descubren tarde (al probar o al entregar). | Se descubrieron en cada revisión: códigos en minúsculas, acentos en el orden. |
| Documentación | Se produce por fases y queda completa antes de programar. | Se actualiza en cada iteración según la definición de terminado. |
| Control y evidencias | Muy claro: cada fase tiene un producto revisado. | Requiere disciplina para mantener código, pruebas y diagramas al día. |
| Participación del usuario | Al inicio (requerimientos) y al final (entrega). | Continua: revisión al final de cada semana. |
| Riesgo principal | Construir algo correcto según el documento pero distinto de lo que el usuario necesitaba. | Que el alcance crezca si no se priorizan los cambios. |

## Conclusiones del equipo

1. Para este proyecto, el enfoque ágil dio mejores resultados: tres de los cuatro defectos de la sección 7.4 los detectó el bibliotecario en las revisiones, antes de la entrega.

2. El plan tradicional fue útil para estimar el trabajo total y asignar responsables; las iteraciones usaron esa misma división de roles.

3. UML funcionó con ambos enfoques: en cascada los diagramas se hacen en la fase de diseño; en el trabajo iterativo se fueron completando (casos de uso y clases en la iteración 1, actividades y secuencia en la 2, componentes, despliegue y paquetes en la 3).

4. Si las reglas fueran estables y el usuario no pudiera participar cada semana, cascada sería una opción razonable para un sistema de este tamaño.

# Guion de la demostración del sistema

Duración sugerida: 10 a 12 minutos. Abrir una terminal en la carpeta programa/.

## Parte 1. Programa en vivo (5 min)

Ejecutar python menu.py y capturar estos datos:

| Paso | Opción | Datos | Qué decir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (tres veces) | L01 El principito / Antoine de Saint-Exupéry; L02 Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes; L03 Alicia en el país de las maravillas / Lewis Carroll | Cada libro se agrega al final de la lista enlazada (RF01). |
| 2 | 1 | L01 / Repetido / X | Se rechaza el código repetido. |
| 3 | 4 (tres veces) | Ana-L01, Luis-L02, Marta-L03 | Las solicitudes entran a la cola en orden de llegada (RF04). |
| 4 | 5 | — | Se ve el frente de la cola: Ana (RF05). |
| 5 | 3 | L03 | No se puede eliminar: Marta lo solicitó (RF03, cambio CR-01). |
| 6 | 6 (dos veces) | — | Ana sale antes que Luis; cada préstamo se apila (RF06, RF07). |
| 7 | 2 | Enter | L01 y L02 aparecen como Prestado (RF02). |
| 8 | 7 | — | Se desapila el préstamo de Luis; L02 vuelve a Disponible (RF08). |
| 9 | 5 | — | Marta sigue pendiente: deshacer no regresa la solicitud a la cola. |
| 10 | 8 | — | Burbuja muestra Alicia, Don Quijote, El principito sobre una copia (RF09). |
| 11 | 2 y 5 | Enter | El catálogo y la cola no cambiaron por el ordenamiento. |
| 12 | 9 | — | Salir. |

## Parte 2. Prueba automática (1 min)

Ejecutar python prueba_integrada.py. Debe terminar con "15 verificaciones cumplidas, 0 fallidas". Opcional: python -m unittest discover -s tests -v (28 pruebas OK).

## Parte 3. Explicación con UML (3 min)

| Diagrama | Qué señalar |
| --- | --- |
| Casos de uso | El bibliotecario es el único actor; el alumno no opera la consola. |
| Clases | La lista contiene nodos y cada nodo guarda un Libro; el sistema usa lista, cola y pila. |
| Actividades | Las dos decisiones: [vacía]/[no vacía] y [disponible]/[prestado]. |
| Secuencia | El préstamo se apila solo en la rama [libro disponible]: esto pasó con Ana y Luis. |
| Componentes y despliegue | Seis archivos .py que corren en Python en la computadora de la biblioteca. |
| Paquetes | Catálogo, Solicitudes, Préstamos e Interfaz; «servicioBiblioteca» en SistemaBiblioteca. |

## Parte 4. Metodologías (2 min)

1. Presentar el cambio CR-01: impedir eliminar libros con solicitudes pendientes (paso 5 de la demostración).

2. Cascada: solicitud formal y revisión del impacto en requerimientos, diseño, código y pruebas ya aprobados.

3. Ágil: se agregó a la lista de pendientes en la revisión de la iteración 1 y se hizo en la iteración 2.

4. Conclusión: con revisiones semanales, el bibliotecario detectó tres defectos antes de la entrega.

# Fuentes de consulta

[1] IBM. Agile vs Waterfall. https://www.ibm.com/think/topics/agile-vs-waterfall

[2] IBM Developer. The Waterfall Methodology: Why You Should Use It. https://developer.ibm.com/articles/waterfall-model-advantages-disadvantages/

[3] Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

[4] Principios del Manifiesto Ágil. https://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html

[5] Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

[6] Object Management Group. UML 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML

[7] Object Management Group. Introduction to OMG Specifications. https://www.omg.org/gettingstarted/specintro.htm

[8] Object Management Group. Unified Modeling Language. https://www.omg.org/uml/